|  | 第六届厦门大学人工智能挑战赛 |
| --- | --- |

科研实验自动化智能体（AutoLab）

设计方案

泥虾

2026-11-01

队长：陈传轩

队员：张一鸣，陈景祥，张谋谆

目录

1 项目概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目定位	2

1.3 项目方案	3

2 开发计划	7

2.1 开发周期	7

2.2 人员分配	8

3. 备注	9

项目概述

项目背景

以大语言模型为核心的 AI Agent 技术正在从单轮对话走向“任务拆解—工具调用—结果反馈—自我修正”的闭环。工具调用协议逐步统一，Agent 调用外部工具、读取真实环境反馈的成本显著降低；AutoML 工具（如 FLAML、scikit-learn）在表格、时序与小规模图像任务上也已具备稳定、高效的搜索能力。技术条件已经具备：让 Agent 进入真实的实验环境，自己做实验、看指标、改方案。

但在高校实验教学与科研训练中，机器学习实验仍是一条“手工流水线”：学生与研究者需要手工完成数据清洗、特征处理、模型选择、超参数调试、指标记录与结果整理，单个实验通常要数小时甚至数天；实验课教师与助教面对人数众多的班级，很难逐一检查每个学生的实验过程、定位失败原因并给出针对性指导。

（1）存在问题：主要表现为以下五个方面。

① 重复劳动多、迭代周期长。数据检查、特征工程、调参、反复跑实验、记录结果等环节高度重复，真正用于思考与创新的时间被大量挤占。

② 失败归因难。指标不达标时，原因可能来自数据（缺失值、类别失衡、标签噪声、数据泄漏）、配置（学习率、正则化、特征组合）或代码实现；新手只能反复试错，定位效率低。

③ 实验经验难以沉淀。一次成功的配置缺少结构化记录，换数据、换人或换任务后需要重新试错，“配方”只存在于个人经验中，跨任务迁移能力弱。

④ 实验过程不可复现。随机种子、环境版本、数据版本与运行日志记录不完整，结果难以复核；课程、竞赛与论文评审对资料完整性、规范性和可信度的要求越来越高。

⑤ 现有工具割裂、缺少闭环。AutoML 平台只在固定搜索空间内调参，不能解释失败原因，也不产出可直接复现的交付物；AI Scientist 类系统面向论文自动生成，依赖人工模板与较高算力；通用编码 Agent 缺少“真实指标反馈—失败重规划”的实验闭环。

（2）已有最新、最优方案：业界与学界已有代表性方案，但仍有明显空白。

① AutoML 类工具。FLAML、auto-sklearn、Optuna：在给定搜索空间内自动调参，效率高、结果稳定，但搜索空间与评估协议由人预先指定，无法自主调整数据管线，也不解释失败。

② 机器学习 Agent 类研究。AIDE 采用代码空间树搜索，在 MLE-bench 等基准上达到领先水平；MLAgentBench、MLE-bench 提供了面向机器学习工程能力的评测基准。它们主要面向“给定基准任务搜索代码”，不关注失败归因的可解释性与跨任务经验迁移。

③ 科研自动化与复现评测。AI Scientist 探索自动生成研究论文，依赖人工模板与较高算力，复现性仍有争议；CORE-Bench、PaperBench 评测 Agent 复现论文结果的能力，公开结果显示相关成功率仍不高——“可复现”本身仍是公开难题。

④ 综合判断。“以真实指标为奖励、对失败做结构化归因、把成功配方沉淀并迁移到新任务、最终交付可复现实验包”的完整闭环仍属空白，这是本项目的切入点。

项目定位

本项目定位为面向科研与实验教学的“可验证实验智能体”：用户只需用语音或文本给出实验目标（例如“在这个数据集上把验证准确率做到 0.85 以上，预算 2 分钟”），Agent 即可自主完成数据画像、实验方案规划、沙箱执行、指标评估与失败归因；未达标时自动重规划，达标后沉淀配方并交付可复现的实验包与实验报告。

与“自动调参脚本”和“对话式助手”不同，本系统满足三条 Agent 硬门槛：①目标是自然语言表达的、需要自主拆解的任务，而非固定流程；②每一步动作（选数据管线、模型、超参数、评估协议）由模型决策并调用真实工具执行，而非单轮生成；③每一步都读取真实指标反馈，失败后基于归因重规划，运行过程中配方库与归因知识持续增长，形成可观察、可回放的状态闭环。

应用场景

（1）实验教学。学生上传数据集、用一句话说明实验目标，Agent 自动完成从 baseline 到调优的全过程并生成实验报告；教师与助教通过调用链面板查看每一步方案、指标与失败原因，把“批改结果”升级为“批改过程”，解决大班实验指导难、反馈慢的痛点。

（2）科研课题组的实验初筛。面对新数据集、新任务，新同学往往需要数天才能搭出可信 baseline；使用本系统，可在几十分钟内得到“可信 baseline + 失败原因清单 + 下一步实验建议”，帮助团队快速判断方向、降低试错成本。

（3）实验复现与结果审计。给定实验配置、随机种子与数据快照，Agent 可复跑实验并比对指标、日志与运行环境，输出复现性报告，用于课程作业核验、论文结果复核与团队内部质量检查。

三个场景的共同痛点是：实验过程依赖个人经验、失败原因难以说清、结果难以复核。本系统把“过程”变成可观察、可回放、可复验的结构化数据。

目标人群

（1）本科生与研究生。课程实验、入门科研、竞赛练手，需要低成本获得可信 baseline 并理解实验过程。

（2）实验课教师与助教。需要批量看到学生实验过程与失败原因，实现过程性评价与针对性指导。

（3）科研团队。需要快速评估新数据集、复核实验结果、沉淀团队实验经验。

（4）企业算法与工程团队。需要在不投入大量人力的前提下快速获得 baseline 与调优建议。

范围界定：一期聚焦 CPU 可完成的表格、时序与小规模图像任务，不涉及大模型训练；系统的目标不是替代研究者，而是把重复性实验劳动自动化，把失败归因与经验沉淀显性化。

项目方案

（1）总体框架：系统采用“交互层—编排层—执行层—反馈层—沉淀层”五层架构，通过统一的实验状态对象串联，各层职责如下表。

表 1　系统五层架构与核心模块

| 层次 | 核心模块 | 关键能力 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | 语音/文本目标输入、数据集选择、调用链面板、报告查看 | 一句话下达实验目标；过程可视化；支持暂停、单步与回放 |
| 编排层 | LangGraph 状态机：任务解析→方案规划→执行调度→结果判定→重规划 | 显式状态与断点续跑；每步决策可解释、可干预 |
| 执行层 | 沙箱执行器、白名单算子库、FLAML/scikit-learn 执行内核 | 子进程隔离、超时与内存限制、禁网；CPU 分钟级完成实验 |
| 反馈层 | 指标评估（5 折交叉验证）、失败归因（规则库 + 大模型） | 真实指标反馈；结构化失败原因与修复建议 |
| 沉淀层 | SQLite 配方库与归因库、trace 存储、复现包导出、实验报告生成 | 经验跨任务复用；全过程可追溯；结果可一键复验 |

一次完整实验的闭环主链路为：①目标输入（语音/文本 + 数据集）→②任务解析与数据画像（识别模态、任务类型、规模、缺失与失衡风险）→③实验方案生成（JSON 规格：数据管线、模型、超参数、评估协议与预算）→④沙箱执行（子进程、超时、内存上限、禁网、白名单算子）→⑤指标评估（5 折交叉验证均值±标准差、训练曲线、混淆矩阵、耗时与成本）→⑥达标判定：达标则沉淀配方并导出复现包与报告，未达标则进行失败归因（规则库 + 大模型）→⑦重规划并回到④，最多 3 轮或耗尽预算后输出“失败报告 + 建议方案”。每一步均写入 trace，可在面板上实时查看、暂停、单步与回放。

闭环中的“状态”是显式的：任务画像、方案、执行日志、指标、归因结论与配方以结构化 JSON 存储，Agent 的下一步决策只依赖这些状态，因此任意一步都可中断、检查与复现。这也是本系统区别于“对话套壳”的关键。

（2）问题空间→解空间映射：围绕上述痛点，本项目的解空间设计如下。

对于“实验重复劳动多、迭代周期长”的问题，该项目通过“目标解析 + JSON 白名单实验方案 + 沙箱自动执行”实现分钟级实验闭环，把单次实验从手工数小时压缩到分钟级。

对于“失败后不知如何调整”的问题，该项目通过“异常分类 + 失败归因规则库 + 大模型归因 + 预算内重规划”实现自动修复式迭代。

对于“实验经验难以沉淀”的问题，该项目通过“实验配方库 + 任务画像检索 + 跨任务复用”实现成功经验的迁移。

对于“实验结果不可复现”的问题，该项目通过“随机种子/环境/数据快照固化 + 全程 trace + 一键导出复现包”实现可复核交付。

对于“交互门槛高、过程黑盒”的问题，该项目通过“语音指令入口 + 实时调用链面板（暂停/单步/回放）”实现直观、可干预的人机协同。

（3）关键设计：为保证可行性与现场稳定性，系统在以下七个方面做了针对性设计。

① 受限动作空间。实验方案以 JSON 描述，只允许白名单算子（缺失值处理、编码、缩放、特征选择、模型族、超参数、评估协议等）；执行器按 JSON Schema 校验，非法方案直接回退到模板方案（规则/随机/贪心），从机制上避免大模型幻觉生成危险代码或越权操作。

② 复用成熟执行内核。搜索与训练交给 FLAML、scikit-learn 等成熟库，Agent 专注于“规划—解释—归因—复现”，既降低工程风险，也让大模型的输出始终作用于可验证、可解释的层面。

③ 真实指标反馈。每个方案在沙箱中执行 5 折交叉验证，记录均值±标准差、训练曲线、混淆矩阵、耗时与 token 成本；是否达标、是否继续迭代由代码规则与预算决定，而不是由模型“自称完成”。

④ 失败归因。区分异常类失败（超时、内存、数据泄漏、类别失衡）与指标类失败（过拟合、欠拟合、数据质量差），规则库给出候选修复动作，大模型结合 trace 选择下一步方案并解释理由；归因结果入库，形成“失败—原因—修复”知识。

⑤ 配方库与迁移。以任务画像（模态、样本量、特征类型、缺失率、类别数）为索引，检索历史成功配方作为冷启动方案；演示中第三个任务可首轮达标，体现经验迁移。

⑥ 可复现交付。每一步写入 JSONL trace，面板支持实时查看与回放；实验结束自动导出 zip，包含 config.json、随机种子、环境依赖、数据快照与哈希、指标、报告和复跑脚本，赛后仍可一键复验。

⑦ 语音交互。集成语音识别（FunASR 本地或云 ASR），现场用语音下达实验目标；识别结果与解析结果在面板上同时可见，环境嘈杂时自动降级为文本输入，保证演示可控。

（4）创新点：本项目的创新不在于训练更大的模型，而在于把 Agent 的决策循环落到真实、可验证的实验指标上。

① 指标即奖励的实验闭环。以真实评测指标作为 Agent 的奖励信号，形成“规划—执行—读指标—归因—重规划”的可验证循环，且全过程可中断、可回放。

② 失败归因驱动的重规划。把“实验失败”当作一等公民，输出结构化的失败原因与修复动作，使 Agent 能像研究生一样分析实验，而不只是执行脚本。

③ 跨任务配方迁移。成功配方以任务画像为索引沉淀并迁移，演示中第三个任务借助配方库显著快于第一个任务（设计目标约 2.4 倍，以赛前实测校准为准）。

④ 可复现作为一等交付物。把种子、环境、数据快照、trace 与报告固化为可一键复跑的实验包，直接回应评审对资料完整性、规范性与可信度的要求。

（5）技术路线与选型：系统整体不依赖 GPU、不依赖 Docker，可在普通 CPU 笔记本上离线/联网运行，技术选型及理由如下表。

表 2　主要技术选型

| 模块 | 技术选型 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| Agent 编排 | LangGraph | 状态图编排、断点续跑、状态可视化，节点级 trace 易接入 |
| 服务与推送 | FastAPI + SSE | 轻量易部署；服务端推送每一步 trace 更新 |
| 执行内核 | FLAML + scikit-learn + 轻量 PyTorch（CPU） | 成熟稳定，CPU 分钟级完成表格/时序/小图像实验 |
| 安全沙箱 | 子进程 + 白名单算子 + 超时/内存上限 + 禁网 | 不依赖 Docker，现场零环境风险 |
| 配方/归因库 | SQLite | 零部署、单文件，可随代码仓库分发 |
| 大模型 | DeepSeek 系列 API（主）+ 备用 Key + 本地 Ollama 小模型兜底 | 成本低（单次实验约 0.3–1 元）；断网/限流可降级 |
| 语音入口 | FunASR（本地）或云 ASR | 现场无网可本地识别，隐私可控 |
| 前端 | Vue/React + ECharts | 调用链面板、指标曲线、回放与报告展示 |

（6）演示与验证设计：初赛现场演示采用 3 分钟剧本，覆盖“失败—归因—重规划—迁移—复现”的完整闭环。

0:00 语音下达 T1 目标“验证准确率 0.85 以上、预算 2 分钟”→数据画像→首轮 baseline 仅 0.78；Agent 归因“缺失值未处理 + 类别失衡”→修改数据管线与类别权重→0.86 达标。0:50 切换到 T2 图像任务，首轮因“增强过强 + 学习率过大”仅 0.60，通过曲线与混淆矩阵归因后调整为 0.82 以上。1:40 切入 T3 时序任务，Agent 检索配方库，首轮直接使用历史成功配方并达标。2:20 展示调用链面板、失败归因库与配方库，对比 T1 与 T3 的迭代次数与耗时。2:40 一键导出复现包与实验报告，展示 trace 回放。

表 3　演示任务与验收标准（数值为设计目标，赛前实测校准）

| 任务 | 数据与规模 | 目标指标 | 预置失败点 | 时间预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 表格分类 | UCI Adult 子集约 1000 行 | 验证准确率 ≥ 0.85 | 缺失值未处理、类别失衡 | < 30 秒 |
| T2 小图像分类 | digits / Fashion-MNIST 子集约 2000 张（28×28） | 测试准确率 ≥ 0.90 | 数据增强过强、学习率过大 | < 60 秒 |
| T3 时序预测 | 公开时序数据（如心率/电力）1–2k 点 | MAE 达标 / F1 ≥ 0.80 | 未做差分、滑窗特征泄漏 | < 30 秒 |

演示采用“在线真跑 1 个任务 + 其余任务预跑回放”的双轨策略：所有任务预先离线跑通并缓存完整 trace，网络异常或 API 限流时自动切换回放模式，保证演示完整、可复现。

评测指标包括：任务达标率、首轮达标率、平均迭代轮数、单任务平均耗时、配方复用率、复现包复跑一致性、trace 完整率与单次实验 API 成本；对照组为人工流程与纯 AutoML（固定搜索空间）方案。表中数值为设计目标，将在 11 月下旬实测后校准，并如实写入技术报告。

开发计划

开发周期

开发周期为 2026 年 11 月 2 日至 12 月 5 日（约 5 周），决赛前一周用于迭代与答辩准备。每周预留半天作为缓冲，并在 W4 末至 W5 初预留 3 个工作日修改时间。总体安排如下表。

表 4　开发周期与里程碑

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 交付物 / 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案与报名 | 10.30–11.01 | 完善设计方案、完成报名、加入答疑群并确认评分细则 | 报名表与设计方案提交 |
| W1 项目骨架 | 11.02–11.08 | 仓库与接口契约；数据集与评测协议；手写 baseline；LangGraph 骨架 | 可运行的 baseline 与目录结构 |
| W2 主链路 | 11.09–11.15 | 任务解析、数据画像、方案生成、沙箱执行、指标评估；表格域端到端真跑 | 表格域闭环 demo + trace JSONL |
| W3 归因与迁移 | 11.16–11.22 | 失败归因、重规划、SQLite 配方库、时序域接入、trace 面板 v1 | 多任务可跑 + 调用链面板 |
| W4 打磨与兜底 | 11.23–11.29 | 语音入口、复现包导出、稳定性与断网/限流兜底、指标实测校准 | 复现包样例 + 实测数据 |
| W5 彩排与提交 | 11.30–12.05 | 全流程彩排、演示视频、答辩材料、技术报告初稿 | 初赛材料与技术报告初稿 |
| 决赛前 | 12.06–12.12 | 根据初赛反馈迭代、决赛答辩、技术报告定稿 | 决赛答辩 + 技术报告 |

进度控制：每周日进行一次完整回归（跑通全部演示任务并生成 trace），未达成的功能当周裁剪或降级；若整体进度落后，按“表格域 + 时序域 2 个任务保底、图像域作为加分项”的顺序裁剪，确保 12 月 5 日能够完整演示。

人员分配

本届赛事每队最多 5 人。当前队伍为 4 人，按“模块主备 + 交叉备份”分工如下表；若后续再有同学加入（不超过 5 人），按补员预案安排。

表 5　人员分工

| 成员 | 角色 | 主要职责 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈传轩（队长） | 项目负责人 / Agent 与算法 | 总体架构与接口设计；LangGraph 编排与提示词；任务解析、方案规划与失败归因策略；评测协议与实验指标；语音识别入口；答辩主讲 | 编排与规划模块、评测协议、语音入口、答辩材料 |
| 张一鸣 | 工程 / 后端与执行 | FastAPI 服务与 SSE；沙箱执行器与安全边界；SQLite 配方库与归因库；trace 采集与回放接口；部署、测试与现场演示操作 | 沙箱执行器、配方/归因库、trace 采集、演示环境 |
| 陈景祥 | 算法与实验 | T1/T2/T3 数据集准备、划分与指标脚本；预处理与特征算子库；baseline 与预置失败案例设计；失败归因规则库维护与回归实验 | 数据集与评测脚本、算子库、baseline 与归因规则 |
| 张谋谆 | 可视化与交付 | trace 面板（调用链/指标曲线/回放）前端；复现包导出与 README、一键复现脚本；演示视频录制、文档与答辩 PPT 辅助；现场演示第二操作手 | trace 面板、复现包工具链、演示视频与文档 |

协作机制：①每日 15 分钟站会同步进度与阻塞，使用共享任务看板与 Git 分支管理；②关键模块以接口契约先行，先联调后优化；③交叉备份：每个模块设主责人与备份人，核心流程与演示脚本至少 2 人可独立操作，避免单点故障；④每周日进行完整回归与文档同步。

补员预案：若 11 月中旬前再有 1 名同学加入（不超过 5 人），优先补充前端可视化细节、图像域实验与基准数据、文档与演示测试；新增人员不改变 4 人分工的交付边界，避免因依赖新成员而影响进度。

- 3. 备注

原创性与合规声明：本作品为本届赛事新设计与开发，未使用往届作品原样参赛，也不属于科研项目包装；所用开源库与公开数据集均遵循许可证，并在仓库与技术报告中列明来源、版本与引用；大模型仅用于规划、解释与归因等辅助环节，核心编排、执行与评估代码均为自主实现。